Table of Contents

# Software Requirement Specification (SRS)

# Sistem Informasi Manajemen Karang Taruna

Dokumen Pengembangan Sistem berbasis metodologi PPDIO (Prepare – Plan – Design – Implement – Operate – Optimize)

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Nama Sistem | Sistem Informasi Manajemen Karang Taruna |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal | 22 Mei 2026 |
| Stack Teknologi | Next.js 16, React 19, TypeScript, Prisma 7, PostgreSQL, NextAuth v5, Tailwind CSS 4, Supabase Storage |
| Metodologi | PPDIO + Agile Iterative |

## Daftar Isi

- Planning

- Preparation

- Design (UML Diagrams)

- Implementation

- Operation

## 1. Planning

### 1.1 Latar Belakang

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan tingkat desa/kelurahan di Indonesia yang berperan dalam pemberdayaan generasi muda di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pada praktiknya, sebagian besar Karang Taruna masih mengelola data anggota, kegiatan, keuangan, dan dokumentasi secara manual (buku, spreadsheet, atau pesan WhatsApp). Hal ini menyebabkan:

- Data anggota tidak terpusat dan rentan hilang.

- Sulit melakukan absensi & rekap kegiatan.

- Laporan keuangan tidak transparan.

- Komunikasi aspirasi anggota tidak terdokumentasi.

- Tidak ada arsip digital untuk berita, artikel, dan galeri kegiatan.

### 1.2 Kebutuhan Bisnis

| No | Kode | Kebutuhan Bisnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | KB-01 | Sentralisasi data master anggota Karang Taruna (profil, NIK, status keanggotaan). |
| 2 | KB-02 | Digitalisasi pencatatan kegiatan beserta absensi peserta. |
| 3 | KB-03 | Penerbitan sertifikat digital ber-QR Code untuk setiap kegiatan. |
| 4 | KB-04 | Transparansi keuangan organisasi (kas masuk/keluar) dan iuran bulanan anggota. |
| 5 | KB-05 | Publikasi konten (berita, artikel, galeri, program) ke masyarakat luas. |
| 6 | KB-06 | Wadah aspirasi anggota & masyarakat yang terdokumentasi dan dapat ditindaklanjuti. |
| 7 | KB-07 | Pengambilan keputusan organisasi melalui e-voting (polling) yang adil. |
| 8 | KB-08 | Evaluasi kepuasan pengguna sistem berbasis kuesioner SUS (System Usability Scale). |
| 9 | KB-09 | Audit trail seluruh aktivitas administratif untuk akuntabilitas. |

### 1.3 Tujuan Sistem

Tujuan Umum: Membangun platform berbasis web yang modern, terpusat, dan mudah digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas administratif Karang Taruna sekaligus menjadi sarana publikasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Tujuan Khusus (SMART):

| Kode | Tujuan | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| TJ-01 | Menyediakan modul CRUD anggota dengan validasi NIK unik. | 100% data anggota tersimpan tanpa duplikasi. |
| TJ-02 | Menyediakan modul kegiatan, absensi, dan sertifikat otomatis. | Sertifikat ber-QR terbit < 5 detik setelah absensi ditandai hadir. |
| TJ-03 | Menyediakan dashboard keuangan dengan grafik tren bulanan. | Laporan kas dapat diunduh dalam format Excel/PDF. |
| TJ-04 | Memberikan akses publik untuk berita, artikel, galeri, & program. | Halaman publik di-index Google & memiliki Lighthouse score ≥ 85. |
| TJ-05 | Memfasilitasi e-voting satu suara per anggota per polling. | Constraint @@unique([userId, pollingId]) mencegah double-vote. |
| TJ-06 | Mengukur usability sistem ≥ 70 (kategori "Good") via SUS. | Skor SUS rata-rata ≥ 70 setelah 3 bulan operasi. |
| TJ-07 | Mencatat seluruh perubahan data dalam audit log. | 100% aksi CREATE/UPDATE/DELETE tercatat di tabel audit_logs. |

### 1.4 Manfaat Sistem

Bagi Pengurus / Admin:

- Efisiensi waktu administrasi (estimasi −60% dibanding manual).

- Laporan otomatis (kegiatan, keuangan, kehadiran) siap pakai.

- Notifikasi terpusat untuk koordinasi.

Bagi Anggota:

- Akses profil pribadi, riwayat kegiatan, dan sertifikat kapan saja.

- Pembayaran iuran tercatat transparan.

- Saluran aspirasi & e-voting yang akuntabel.

Bagi Masyarakat (Publik):

- Informasi kegiatan, berita, dan program desa selalu up-to-date.

- Dapat menyampaikan aspirasi langsung.

Bagi Organisasi:

- Brand awareness meningkat melalui kanal digital.

- Keputusan berbasis data (data-driven) dari analitik dashboard.

- Memenuhi prinsip good governance (transparansi & akuntabilitas).

### 1.5 Ruang Lingkup Sistem (Scope)

In-Scope:

- Web application (responsive, mobile-first).

- 4 peran pengguna: Super Admin, Admin, Anggota, Publik.

- Modul: Auth, Anggota, Kegiatan, Sertifikat, Konten (Berita/Artikel/Galeri/Program), Keuangan, Iuran, Aspirasi, Polling, Notifikasi, SUS, Audit Log, Kalender.

Out-of-Scope (versi 1.0):

- Aplikasi mobile native (Android/iOS).

- Integrasi payment gateway untuk iuran.

- Live streaming kegiatan.

- Modul HRIS / penggajian pengurus.

## 2. Preparation

### 2.1 Aktor Sistem

| Aktor | Deskripsi | Hak Akses |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Pemilik organisasi / ketua. | Full access seluruh modul + manajemen admin. |
| Admin | Pengurus harian (sekretaris, bendahara). | CRUD modul operasional kecuali manajemen admin. |
| Anggota | Pemuda terdaftar di Karang Taruna. | Lihat profil, kegiatan, sertifikat, iuran, voting, aspirasi. |
| Publik | Pengunjung umum (tanpa login). | Lihat berita, artikel, galeri, program, kegiatan publik, isi SUS, kirim aspirasi. |

### 2.2 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

| Kode | Modul | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Auth | Sistem dapat melakukan registrasi & login dengan email + password (NextAuth + bcrypt). | Semua |
| FR-02 | Auth | Sistem dapat membatasi akses berdasarkan role (RBAC). | Semua |
| FR-03 | Anggota | Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data anggota. | Admin |
| FR-04 | Anggota | Sistem memvalidasi NIK unik (16 digit) dan email unik. | Admin |
| FR-05 | Anggota | Admin dapat membuatkan akun login untuk anggota. | Admin |
| FR-06 | Kegiatan | Admin dapat membuat, mengubah, menghapus kegiatan dengan status (UPCOMING/ONGOING/SELESAI/DIBATALKAN). | Admin |
| FR-07 | Kegiatan | Admin dapat menandai kehadiran (absensi) peserta kegiatan. | Admin |
| FR-08 | Sertifikat | Sistem otomatis menerbitkan sertifikat ber-QR Code untuk peserta yang hadir. | Sistem |
| FR-09 | Sertifikat | Publik dapat memverifikasi sertifikat melalui halaman /verify/[nomor]. | Publik |
| FR-10 | Konten | Admin dapat membuat berita & artikel dengan TipTap rich-editor (DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED). | Admin |
| FR-11 | Galeri | Admin dapat mengunggah foto & video dan menautkannya ke kegiatan. | Admin |
| FR-12 | Program | Admin dapat mengelola program kerja (CRUD + urutan tampil). | Admin |
| FR-13 | Keuangan | Admin dapat mencatat transaksi MASUK/KELUAR dengan kategori dan bukti. | Admin |
| FR-14 | Keuangan | Sistem menyajikan ringkasan saldo, grafik tren, dan ekspor Excel/PDF. | Admin |
| FR-15 | Iuran | Admin dapat mencatat pembayaran iuran per anggota per bulan/tahun (unik). | Admin |
| FR-16 | Aspirasi | Pengguna (anggota/publik) dapat mengirim aspirasi; admin dapat membalas & mengubah status. | Semua |
| FR-17 | Polling | Admin dapat membuat polling dengan beberapa opsi & batas waktu. | Admin |
| FR-18 | Polling | Anggota dapat memberikan satu suara per polling (anti double-vote). | Anggota |
| FR-19 | Notifikasi | Sistem mengirim notifikasi in-app saat ada kegiatan, balasan aspirasi, atau polling baru. | Sistem |
| FR-20 | SUS | Pengguna dapat mengisi kuesioner SUS 10 pertanyaan; sistem menghitung skor otomatis. | Semua |
| FR-21 | Audit | Sistem mencatat aksi CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN ke audit_logs. | Sistem |
| FR-22 | Kalender | Sistem menampilkan kalender kegiatan bulanan. | Anggota/Admin |
| FR-23 | Dashboard | Admin melihat statistik real-time (jumlah anggota, kegiatan aktif, kas, dll). | Admin |
| FR-24 | Public | Pengunjung dapat melihat halaman beranda, tentang, berita, artikel, galeri, program, kegiatan. | Publik |

### 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

| Kode | Kategori | Kebutuhan | Target / Metrik |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Performance | Halaman publik dimuat cepat. | LCP ≤ 2.5 s; TTFB ≤ 600 ms. |
| NFR-02 | Performance | API response time. | P95 ≤ 500 ms untuk operasi baca. |
| NFR-03 | Scalability | Mendukung minimal 1.000 anggota & 5.000 sesi/bulan. | Horizontal scaling via Vercel/Cloud. |
| NFR-04 | Security | Password di-hash menggunakan bcrypt (cost ≥ 10). | OWASP ASVS L1. |
| NFR-05 | Security | Proteksi terhadap XSS pada konten rich-text. | Sanitasi via DOMPurify / isomorphic-dompurify. |
| NFR-06 | Security | CSRF token & secure cookie pada NextAuth. | httpOnly, secure, sameSite=lax. |
| NFR-07 | Reliability | Uptime SLA. | ≥ 99,5% / bulan. |
| NFR-08 | Reliability | Backup database. | Harian (otomatis) + retensi 30 hari. |
| NFR-09 | Usability | Skor SUS sistem. | ≥ 70 (kategori "Good"). |
| NFR-10 | Compatibility | Dukung browser modern. | Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 versi terakhir). |
| NFR-11 | Compatibility | Responsive design. | Mobile (≥ 360px), Tablet, Desktop. |
| NFR-12 | Maintainability | Code coverage. | ≥ 70% untuk lib & utils. |
| NFR-13 | Maintainability | Kode mengikuti ESLint + TypeScript strict. | 0 error pada CI. |
| NFR-14 | Auditability | Seluruh aksi data tercatat. | 100% di tabel audit_logs. |
| NFR-15 | Localization | Bahasa antarmuka Indonesia (utama). | Format tanggal id-ID. |
| NFR-16 | Storage | Penyimpanan file (foto, sertifikat, bukti). | Supabase Storage, max 5 MB/file. |

### 2.4 Asumsi

- Pengguna telah memiliki perangkat dengan akses internet stabil minimal 1 Mbps.

- Setiap anggota memiliki email aktif untuk login & notifikasi.

- Data master (nama desa, periode kepengurusan) di-set oleh Super Admin saat onboarding.

- Server hosting (Vercel/VPS) dan PostgreSQL (Supabase/Neon) selalu tersedia.

- Pengurus memiliki minimal kemampuan dasar mengoperasikan web browser.

- NIK anggota valid sesuai KTP (16 digit numerik).

### 2.5 Batasan (Constraints)

| Kode | Batasan |
| --- | --- |
| C-01 | Sistem berbasis web; belum tersedia aplikasi mobile native pada v1.0. |
| C-02 | Iuran dicatat secara manual oleh bendahara; belum ada integrasi payment gateway. |
| C-03 | Notifikasi hanya in-app + email (Resend); belum push notification atau WhatsApp API. |
| C-04 | Bahasa antarmuka hanya Bahasa Indonesia. |
| C-05 | Ukuran upload file maksimum 5 MB (foto) dan 50 MB (video) karena batasan storage. |
| C-06 | Sertifikat di-generate sebagai PDF dengan template tetap; kustomisasi template di luar scope v1.0. |
| C-07 | E-voting hanya menggunakan satu suara per anggota per polling (single-choice). |
| C-08 | Database adalah PostgreSQL (vendor lock-in pada PostgreSQL ≥ 14). |

## 3. Design (UML Diagrams)

### 3.1 Use Case Diagram

#### Deskripsi Setiap Use Case

| ID | Use Case | Aktor | Deskripsi Singkat | Pre-condition | Post-condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Lihat Beranda & Konten Publik | Publik | Menampilkan landing page, berita, artikel, galeri, program, kegiatan publik. | – | Konten ter-render. |
| UC-02 | Verifikasi Sertifikat | Publik | Memasukkan nomor sertifikat / scan QR untuk verifikasi keaslian. | Memiliki nomor sertifikat. | Status valid/invalid ditampilkan. |
| UC-03 | Kirim Aspirasi | Publik/Anggota | Mengirim aspirasi/saran/keluhan. | – | Aspirasi tersimpan dengan status PENDING. |
| UC-04 | Isi Kuesioner SUS | Publik/Anggota | Mengisi 10 pertanyaan SUS untuk evaluasi. | – | Skor SUS dihitung dan disimpan. |
| UC-05 | Login / Logout | Semua user terdaftar | Autentikasi via NextAuth (email + password). | Punya akun. | Sesi dibuat / dihapus. |
| UC-10 | Lihat Profil & Riwayat | Anggota | Melihat data diri & daftar kegiatan yang diikuti. | Login sebagai Anggota. | Data ditampilkan. |
| UC-11 | Unduh Sertifikat | Anggota | Mengunduh PDF sertifikat kegiatan yang dihadiri. | Status hadir = TRUE. | PDF terunduh. |
| UC-12 | Lihat Iuran Pribadi | Anggota | Melihat status pembayaran iuran per bulan. | Login. | Riwayat iuran tampil. |
| UC-13 | Ikut E-Voting | Anggota | Memberikan satu suara pada polling aktif. | Polling aktif & belum vote. | Vote tersimpan. |
| UC-14 | Lihat Notifikasi | Anggota/Admin | Membaca notifikasi in-app. | Login. | isRead = true. |
| UC-20 | Kelola Anggota | Admin | CRUD data anggota + buat akun login. | Login Admin. | Data anggota ter-update. |
| UC-21 | Kelola Kegiatan | Admin | CRUD kegiatan + status. | Login Admin. | Data kegiatan ter-update. |
| UC-22 | Tandai Absensi | Admin | Menandai peserta hadir/tidak hadir. | Kegiatan = ONGOING/SELESAI. | Field hadir ter-update. |
| UC-23 | Terbitkan Sertifikat | Admin/Sistem | Generate sertifikat ber-QR untuk peserta hadir. | hadir = TRUE. | Sertifikat tersimpan + PDF tersedia. |
| UC-24 | Kelola Berita & Artikel | Admin | CRUD konten dengan TipTap editor + tags. | Login Admin. | Konten DRAFT/PUBLISHED. |
| UC-25 | Kelola Galeri & Program | Admin | Upload media & atur program kerja. | Login Admin. | Galeri/program ter-update. |
| UC-26 | Kelola Keuangan & Iuran | Admin (Bendahara) | Catat transaksi & iuran anggota. | Login Admin. | Saldo & laporan ter-update. |
| UC-27 | Kelola Polling | Admin | Buat polling, opsi, dan masa berlaku. | Login Admin. | Polling tersimpan & aktif. |
| UC-28 | Balas Aspirasi | Admin | Mengubah status & memberi balasan aspirasi. | Aspirasi PENDING. | Status ↦ DIPROSES/SELESAI/DITOLAK. |
| UC-29 | Lihat Dashboard & Laporan | Admin | Melihat statistik & ekspor laporan. | Login Admin. | Laporan ter-render / terunduh. |
| UC-40 | Kelola Admin | Super Admin | Tambah/hapus admin & atur jabatan. | Login Super Admin. | User table ter-update. |
| UC-41 | Lihat Audit Log | Super Admin | Membaca riwayat aktivitas sistem. | Login Super Admin. | Audit log tampil. |
| UC-42 | Konfigurasi Sistem | Super Admin | Atur konfigurasi global (logo, dll). | Login Super Admin. | Config ter-update. |

### 3.2 Class Diagram

### 3.3 Sequence Diagram — Fitur Utama: Penerbitan Sertifikat Otomatis

Skenario: Admin menandai peserta hadir pada sebuah kegiatan, sistem otomatis membuat sertifikat ber-QR Code, menyimpan PDF, dan mengirim notifikasi ke anggota.

### 3.4 Activity Diagram — Proses Utama: Pendaftaran Kegiatan & Penerbitan Sertifikat

## 4. Implementation

### 4.1 Strategi Implementasi

Implementasi mengikuti pendekatan iterative-incremental (sprint 2 minggu) di atas fondasi PPDIO. Sistem dibangun sebagai full-stack monolith berbasis Next.js App Router dengan Server Actions sebagai mekanisme RPC utama, sehingga tidak membutuhkan backend terpisah.

### 4.2 Langkah-Langkah Implementasi

| # | Tahap | Aktivitas Kunci | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup Lingkungan | Inisialisasi monorepo Next.js 16, TypeScript strict, ESLint, Tailwind v4. | Repo siap pakai. |
| 2 | Database Design | Definisi schema.prisma (15+ model), migrasi awal. | DB ter-provision. |
| 3 | Authentication | NextAuth v5 + Prisma adapter + bcrypt; middleware RBAC. | Login bekerja, role-guard aktif. |
| 4 | Core Modules | Build modul Anggota → Kegiatan → Sertifikat (jalur kritis). | Fitur inti operasional. |
| 5 | Content Modules | Editor TipTap, slug auto, sanitasi DOMPurify. | Berita/Artikel publish. |
| 6 | Finance Modules | CRUD Transaksi & Iuran, chart Recharts, ekspor xlsx & jspdf. | Laporan keuangan. |
| 7 | Engagement | Aspirasi, Polling (anti double-vote), Notifikasi (in-app + Resend email). | Interaksi 2 arah. |
| 8 | Quality & Audit | SUS form, AuditLog interceptor di Server Actions. | Telemetri kepuasan & jejak. |
| 9 | Testing | Unit (Vitest), Integration, E2E (Playwright), UAT bersama pengurus. | Bug fixed; UAT sign-off. |
| 10 | Deployment | Vercel (FE+BE), Supabase (DB+Storage), domain & SSL, env vars. | Sistem live. |
| 11 | Hardening | Rate-limit, header keamanan (CSP, HSTS), backup harian. | Sistem siap produksi. |
| 12 | Hand-Over | Dokumentasi user, training pengurus, runbook operasional. | Tim siap mengoperasikan. |

### 4.3 Persiapan Perangkat Keras (Hardware)

#### 4.3.1 Hardware Pengembangan (per developer)

| Komponen | Spesifikasi Minimum | Spesifikasi Direkomendasikan |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (4 core) | Apple M2 / Ryzen 7 (8 core) |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Storage | 256 GB SSD | 512 GB NVMe SSD |
| Display | 1366×768 | 1920×1080 atau lebih |
| OS | Windows 10 / macOS 12 / Ubuntu 22.04 | Windows 11 / macOS 14 / Ubuntu 24.04 |
| Internet | 5 Mbps | 25 Mbps |

#### 4.3.2 Hardware Server / Hosting (Produksi)

Karena menggunakan PaaS (Vercel + Supabase), tidak perlu provisioning fisik. Estimasi tier yang dibutuhkan untuk skala 1.000 anggota:

| Layanan | Tier | Spek |
| --- | --- | --- |
| Vercel (Hosting Next.js) | Pro | Serverless, 1 TB bandwidth, 1.000 GB-h compute |
| Supabase PostgreSQL | Pro | 8 GB DB, 100 GB egress, daily backup |
| Supabase Storage | Pro | 100 GB file storage |
| Resend (Email) | Pro | 50.000 email/bulan |
| Domain + SSL | – | .id / .or.id, SSL otomatis (Let's Encrypt) |

#### 4.3.3 Hardware Pengguna Akhir

| Pengguna | Perangkat | Browser |
| --- | --- | --- |
| Admin | Laptop / Desktop dengan layar ≥ 13" | Chrome / Edge versi terbaru |
| Anggota | Smartphone Android 10+ / iOS 14+ | Chrome / Safari |
| Publik | Smartphone / Desktop | Browser modern apa pun |

### 4.4 Persiapan Perangkat Lunak (Software)

#### 4.4.1 Stack Teknologi

| Lapisan | Teknologi | Versi |
| --- | --- | --- |
| Bahasa | TypeScript | 5.x |
| Frontend Framework | Next.js (App Router) | 16.x |
| UI Library | React | 19.x |
| Styling | Tailwind CSS | 4.x |
| Komponen UI | Radix UI + shadcn/ui pattern | latest |
| Form & Validasi | React Hook Form + Zod | 7.x / 3.x |
| State Management | Zustand | 5.x |
| Rich Text Editor | TipTap | 3.x |
| Charting | Recharts | 3.x |
| ORM | Prisma | 7.x |
| Database | PostgreSQL | 14+ |
| Auth | NextAuth.js | v5 (beta) |
| Hashing | bcryptjs | 3.x |
| Storage | Supabase Storage | – |
| Email | Resend | 6.x |
| PDF | jsPDF + jspdf-autotable | 4.x / 5.x |
| Excel | xlsx (SheetJS) | 0.18.x |
| Sanitasi | DOMPurify / isomorphic-dompurify | 3.x |
| Animasi | Framer Motion | 12.x |
| Notif Toast | Sonner | 2.x |

#### 4.4.2 Tools Pengembangan

| Kategori | Tool |
| --- | --- |
| Editor | VS Code / Cursor + ekstensi Prisma, Tailwind, ESLint |
| Version Control | Git + GitHub |
| Package Manager | npm |
| API Testing | Thunder Client / Postman |
| DB GUI | Prisma Studio / pgAdmin / TablePlus |
| Design | Figma (mockup & flow) |
| Project Mgmt | GitHub Projects (Kanban) |
| CI/CD | GitHub Actions + Vercel Auto-Deploy |
| Monitoring | Vercel Analytics + Supabase Logs |
| Error Tracking | Sentry (opsional) |

#### 4.4.3 Konfigurasi Environment Variables

# .env.local (contoh)
DATABASE_URL="postgresql://user:pass@host:5432/karangtaruna"
NEXTAUTH_SECRET="<random-32-byte>"
NEXTAUTH_URL="https://karangtaruna.example.id"
SUPABASE_URL="https://<proj>.supabase.co"
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY="<key>"
SUPABASE_BUCKET="karangtaruna"
RESEND_API_KEY="re_xxx"
RESEND_FROM="Karang Taruna <noreply@karangtaruna.example.id>"

#### 4.4.4 Arsitektur Deployment

## 5. Operation

Tahap operasi memastikan sistem dapat digunakan dengan benar, adopsi pengguna tinggi, dan terus berjalan stabil setelah go-live. Bagian ini mencakup tiga pilar: (a) Rencana Pengujian, (b) Pelatihan Pengguna, (c) Pemeliharaan & Perbaikan.

### 5.1 Rencana Pengujian Sistem

#### 5.1.1 Strategi Pengujian (Test Pyramid)

#### 5.1.2 Jenis & Cakupan Pengujian

| # | Jenis Pengujian | Cakupan | Tools | Penanggung Jawab | Kriteria Lolos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit Testing | Fungsi util, validator Zod, kalkulator SUS, helper sertifikat. | Vitest | Developer | Coverage ≥ 70%. |
| 2 | Integration Testing | Server Actions + Prisma terhadap DB test. | Vitest + Postgres test container | Developer | Semua FR-01..24 PASS. |
| 3 | Component Testing | Komponen React (form, tabel, dialog). | React Testing Library | Frontend Dev | Tidak ada console error. |
| 4 | E2E Testing | Skenario kritis: login → buat kegiatan → absensi → terbit sertifikat → verifikasi. | Playwright | QA | Skenario PASS di Chrome & Firefox. |
| 5 | Performance Testing | Load 100 concurrent user pada halaman publik & login. | k6 / Artillery | DevOps | P95 ≤ 500 ms; error rate < 1%. |
| 6 | Security Testing | OWASP Top-10 (XSS, CSRF, SQLi, Auth Bypass, IDOR). | OWASP ZAP, npm audit, Snyk | Security | 0 high/critical finding. |
| 7 | Compatibility Testing | Multi-browser & multi-device responsive. | BrowserStack | QA | UI konsisten di Chrome/Edge/Firefox/Safari. |
| 8 | Usability Testing (UAT) | 10 pengurus + 20 anggota mencoba alur lengkap; kemudian isi SUS. | Tatap muka + form SUS | Project Manager | Skor SUS ≥ 70; kritis bug = 0. |
| 9 | Regression Testing | Setiap rilis menjalankan ulang E2E suite. | Playwright (CI) | QA | Semua test PASS sebelum deploy. |
| 10 | Backup & Recovery Testing | Simulasi restore dari backup harian. | Supabase / pg_dump | DevOps | RPO ≤ 24 jam, RTO ≤ 2 jam. |

#### 5.1.3 Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Sistem dinyatakan GO-LIVE apabila:

- ✅ Semua FR-01..FR-24 PASS pada UAT.

- ✅ Tidak ada bug Critical / High yang belum diperbaiki.

- ✅ Skor SUS rata-rata UAT ≥ 70.

- ✅ Performance test P95 API ≤ 500 ms.

- ✅ Penetration test: 0 finding High/Critical.

- ✅ Dokumentasi user manual & runbook lengkap.

- ✅ Sign-off resmi dari Ketua Karang Taruna & Sekretaris.

#### 5.1.4 Cara Pengujian Mendukung Kelancaran Sistem

Strategi piramida (banyak unit test, sedikit E2E) memberi fast feedback loop saat pengembangan dan mencegah regresi ketika ada perubahan. UAT menggandeng pengguna riil sehingga sistem benar-benar memecahkan masalah operasional, bukan sekadar lulus secara teknis.

### 5.2 Rencana Pelatihan Pengguna

#### 5.2.1 Segmentasi Pelatihan

| Audiens | Jumlah | Durasi | Format | Materi Inti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Super Admin | 1–2 | 1 hari (8 jam) | Tatap muka + hands-on | Manajemen admin, audit log, konfigurasi sistem, restore backup. |
| Admin (Bendahara, Sekretaris, Humas) | 5–10 | 2 hari (16 jam) | Workshop hands-on | CRUD anggota, kegiatan, absensi, sertifikat, keuangan, konten, polling, aspirasi. |
| Anggota | 50–100 | 2 jam | Webinar + video tutorial | Login, profil, kegiatan, sertifikat, iuran, voting, aspirasi. |
| Publik / Masyarakat | – | – | Self-service | FAQ + video di halaman "Tentang". |

#### 5.2.2 Materi & Media Pelatihan

| Media | Konten |
| --- | --- |
| Buku Manual (PDF) | Step-by-step screenshot per modul (≥ 80 halaman). |
| Video Tutorial | 8 video pendek (3–5 menit) per modul, di-host di YouTube. |
| Quick-Start Card | 1 halaman A4 berisi alur 5 langkah utama (cetak). |
| Sandbox Environment | URL staging.karangtaruna.example.id untuk berlatih tanpa risiko. |
| FAQ & Helpdesk | Halaman in-app "Bantuan" + kontak admin via email/WA. |

#### 5.2.3 Metode Evaluasi Pelatihan

- Pre-test & Post-test untuk admin (mengukur peningkatan pemahaman).

- Practical Test: peserta diminta menyelesaikan 5 skenario riil (mis. menerbitkan sertifikat) tanpa bantuan.

- Survey Kepuasan Pelatihan (Likert 1–5) dengan target rata-rata ≥ 4.

- Follow-up Session 2 minggu pasca-pelatihan untuk mengatasi kendala lapangan.

#### 5.2.4 Cara Pelatihan Mendukung Kelancaran Sistem

Pelatihan terstruktur mengurangi support ticket hingga 70%, memastikan konsistensi data karena semua admin mengikuti SOP yang sama, dan meningkatkan adopsi sistem oleh anggota — sistem tercanggih sekalipun tidak berguna jika tidak dipakai.

### 5.3 Rencana Pemeliharaan & Perbaikan

Pemeliharaan mengikuti klasifikasi standar ISO/IEC 14764: Corrective, Adaptive, Perfective, Preventive.

#### 5.3.1 Jenis Pemeliharaan

| Jenis | Tujuan | Contoh Aktivitas | Frekuensi |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrective | Memperbaiki bug yang ditemukan setelah rilis. | Hot-fix bug login, perbaikan kalkulasi iuran. | On-demand (SLA tergantung severity). |
| Adaptive | Menyesuaikan dengan perubahan eksternal. | Upgrade Next.js / Prisma, kebijakan privasi baru. | Tiap kuartal. |
| Perfective | Meningkatkan fitur sesuai feedback. | UI improvement, fitur ekspor PDF baru. | Tiap sprint (2 minggu). |
| Preventive | Mencegah kegagalan di masa depan. | Refactor, indexing DB, rotasi secret, dependency audit. | Tiap bulan. |

#### 5.3.2 SLA Penanganan Insiden

| Severity | Definisi | Response Time | Resolution Time |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — Critical | Sistem down, data loss, security breach. | ≤ 30 menit | ≤ 4 jam |
| S2 — High | Modul utama tidak berfungsi (mis. tidak bisa absensi). | ≤ 2 jam | ≤ 1 hari kerja |
| S3 — Medium | Bug fungsional non-kritis. | ≤ 1 hari kerja | ≤ 1 minggu |
| S4 — Low | UI minor, typo, request enhancement. | ≤ 3 hari kerja | Backlog sprint berikutnya |

#### 5.3.3 Aktivitas Pemeliharaan Rutin

| Frekuensi | Aktivitas |
| --- | --- |
| Harian | Cek health endpoint, monitoring log error, backup otomatis DB. |
| Mingguan | Review error tracker (Sentry), review audit log, status uptime report. |
| Bulanan | npm audit fix, dependency update (PR Renovate/Dependabot), uji restore backup. |
| Kuartalan | Major upgrade framework, security audit eksternal, review NFR. |
| Tahunan | Penetration test profesional, review arsitektur & kapasitas. |

#### 5.3.4 Monitoring & Observability

| Aspek | Tools | Alert |
| --- | --- | --- |
| Uptime & Latency | Vercel Analytics + UptimeRobot | < 99,5% atau latency > 1 s → email/WA. |
| Error Rate | Sentry | > 1% request error → notifikasi. |
| Database | Supabase Logs + pg_stat | CPU > 80%, slow query > 1 s. |
| Storage | Supabase Dashboard | Quota > 80% → notifikasi. |
| Audit Log | Tabel audit_logs | Aksi destructive di luar jam kerja → review. |

#### 5.3.5 Backup & Disaster Recovery

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Frekuensi Backup | Harian otomatis (Supabase) + dump mingguan ke off-site (S3). |
| Retensi | 30 hari rolling + arsip bulanan 12 bulan. |
| RPO (Recovery Point Objective) | ≤ 24 jam |
| RTO (Recovery Time Objective) | ≤ 2 jam |
| DR Drill | 1× per kuartal (uji restore lengkap). |

#### 5.3.6 Optimisasi (Optimize — Tahap PPDIO Terakhir)

Setelah operasi berjalan, dilakukan optimisasi berkelanjutan berbasis data:

- Analitik Penggunaan — Vercel Analytics + dashboard custom untuk mengidentifikasi modul jarang dipakai (kandidat penyederhanaan UI).

- Skor SUS Berkala — survei tiap 6 bulan; jika skor turun, lakukan user research dan iterasi UI.

- Performance Tuning — query indexing, ISR/RSC caching pada halaman publik, kompresi gambar otomatis (Next.js Image).

- Cost Optimization — evaluasi tier Vercel/Supabase berdasarkan trafik nyata.

- Roadmap v2 — fitur yang masuk out-of-scope v1 (mobile app, payment gateway, WhatsApp notif) dapat masuk roadmap v2 setelah ROI v1 terukur.

#### 5.3.7 Cara Pemeliharaan Mendukung Kelancaran Sistem

Pemeliharaan terjadwal mencegah kegagalan (preventive) sekaligus menjaga relevansi fitur dengan kebutuhan organisasi (perfective/adaptive). SLA insiden yang jelas membuat pengguna percaya pada sistem; backup & DR melindungi aset data organisasi yang berharga; sementara optimisasi berkelanjutan memastikan sistem berkembang seiring pertumbuhan Karang Taruna.

## Penutup

Dokumen SRS ini menjadi acuan tunggal (single source of truth) bagi seluruh pemangku kepentingan — pemilik produk (Ketua Karang Taruna), pengembang, QA, dan pengguna akhir — selama siklus hidup Sistem Informasi Manajemen Karang Taruna. Pembaruan dokumen ini dilakukan melalui mekanisme change request yang disepakati bersama dan ditandai dengan kenaikan versi.

| Versi | Tanggal | Perubahan | Penyusun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22 Mei 2026 | Versi awal — 8 luaran PPDIO lengkap. | Tim Pengembang |

Pemetaan 8 Luaran ↔ Dokumen

- Kebutuhan bisnis & tujuan sistem → §1.2, §1.3

- Manfaat sistem → §1.4

- Kebutuhan fungsional & non-fungsional → §2.2, §2.3

- Asumsi & batasan → §2.4, §2.5

- Use Case Diagram + deskripsi → §3.1

- Class Diagram → §3.2

- Sequence Diagram → §3.3

- Activity Diagram → §3.4

Implementation (§4) dan Operation (§5) melengkapi keseluruhan siklus PPDIO.